## Slide 1
موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي ضمن انجام مطالعات ميداني و آسیب‌شناسی انواع روش‌هاي همكاري با دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي در دوره‌هاي مختلف، نسبت به ترميم روش‌ها اقدام نمود. در نتيجه اين مطالعات، خلأ روش خاصي براي همكاري شرکت‌های دانش بنیان و صنعت دفاعی در زمينه اكتساب فناوري هاي نوظهور و بديع مبتني بر جلوگيري از غافلگيري فناورانه و غافلگير كردن دشمنان، احساس شد. بنابراين روش جديدي با عنوان برنامه راهبری و حمایت از قراردادهای امکان‌سنجی اکتساب فناوری‌های نوظهور و بدیع با پارک علم و فناوری / مرکز رشد / مرکز نوآوری با كمك، همفكري و مشورت با کارگروه‌های اندیشه‌ورز و سازمان هاي نيروهاي مسلح، طرح ريزي و پياده سازي شد.
الگوی شراکت راهبردی به منظور اکتساب فناوری های نوظهور و بدیع می باشد و برای دستیابی به فناورهای ناظر بر محیط آینده نیروهای مسلح طراحی شده است. در اين روش جديد، كنسرسيومي از شركاي راهبردي براي اكتساب فناوري‌هاي نوظهور و بديع در بخش خصوصی و نيروهاي مسلح شكل مي‌گيرد. با اجراي اين الگو، ضمن رفع بسياري از موانع همكاري هاي صنايع دفاعي و شرکت‌های دانش‌بنیان، شاهد دستاوردهاي جديد اين موج از همكاري‌ها، از طريق اكتساب فناوري هاي ناظر بر محيط آينده‌ي نيروهاي مسلح و پژوهش هاي مرز دانشي نوظهور و بديع با آفاق ميان مدت و بلند مدت براي پيشگيري از غافلگيري فناورانه و غافلگير نمودن دشمنان مي‌باشيم.
برنامه راهبری و حمایت از قراردادهای امکان‌سنجی اکتساب فناوری‌های نوظهور و بدیع
با شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری / مرکز رشد / مرکز نوآوری

## Slide 2
شروع
دریافت پیشنهادیه و ارزیابی اولیه (دارا بودن گواهی سمتا ، دانش بنیان و ... )
پايان
آيا ارزیابی فنی و تخصصی پیشنهادیه مورد تایید است؟
ارجاع به سرداوران تخصصی
ارجاع به شبکه ارزیابان و ناظران
اعلام نتیجه ارزیابی و معرفی ناظر طرح
ابلاغ به مسئول فرایند جهت انعقاد قرارداد و اجرای پیشنهادیه
آیا ارزیابی اولیه پیشنهادیه مورد تایید است؟
آيا درصد پیشرفت طرح مورد تایید 100% است؟
ادامه مراحل بعدی طرح
عودت طرح به درخواست‌كننده
ارائه پیشنهادیه در قالب کاربرگ 102 و 708 توسط سازمان‌های عمده ن.م/ شرکت دانش بنیان
خیر
نیاز به
اصلاح
عودت طرح طي نامه به پيشنهاد دهنده جهت اصلاح
ارائه گزارش پیشرفت طرح توسط سازمان یا بخش ملی به حوزه عتف
ارسال گزارش پیشرفت توسط مسئول فرآیند به ناظر طرح
آيا گزارش پیشرفت طرح مورد تایید ناظر است؟
نیاز به
اصلاح
تخصیص اعتبار مبتنی بر درصد پیشرفت مورد تایید ناظر
آيا نیاز به اصلاح گزارش و اقدامات تکمیلی است؟
بله
خیر
خیر
آيا اجرای طرح ادامه داشته باشد؟
بله
خیر
عودت گزارش پیشرفت جهت انجام فعالیت‌های تکمیلی
موسسه /حوزه عتف/مرکز اکتساب فناوری‌
ارزیابی
نظارت
برنامه راهبری و حمایت از امکان‌سنجی اکتساب فناوری‌های نوظهور و بدیع
با شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری / مرکز رشد / مرکز نوآوری
تکمیل فرآیند مختومگی طرح
خیر
تکمیل فرآیند خاتمه یافتگی طرح
خیر
سازمان‌های عمده ن.م
شرکت‌های دانش بنیان
دفاتر همکاری ن.م(شهید فهمیده)
سازمان‌های عمده ن.م
شرکت‌های دانش بنیان
موسسه /حوزه عتف/مرکز اکتساب فناوری‌

## Slide 3
مراحل اجرای برنامه راهبری و حمایت از قراردادهای امکان‌سنجی اکتساب فناوری‌های نوظهور و بدیع
با شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری / مرکز رشد / مرکز نوآوری
فرايند اجرا برنامه امکان‌سنجی در دو بخش ارزیابی و نظارت به شرح زير است:
ارزيابي:
ارسال پیشنهادیه در قالب کاربرگ 102 و 708 توسط سازمان‌های عمده ن.م، شرکت‌های دانش بنیان به مرکز اکتساب حوزه عتف
ارزیابی اولیه پیشنهادیه در مرکز اکتساب حوزه عتف
ارسال پیشنهادیه به دبیرخانه شبکه ارزیابان و ناظران جهت ارجاع به سرداور مرتبط، به منظور ارزیابی تخصصی (در صورت تایید مرکز اکتساب در ارزیابی اولیه)
اعلام نتیجه ارزیابی و معرفی ناظر فنی (در صورت مثبت بودن نتيجه ارزیابی تخصصی) به دبیرخانه شبکه توسط سرداور تخصصي
نظارت:
ارائه گزارش پیشرفت هر مرحله از طرح، توسط سازمان یا بخش ملّی به مركز اكتساب حوزه عتف
ارسال گزارش پیشرفت هر مرحله از طرح، توسط مركز اكتساب به دبیرخانه شبکه جهت ارجاع به ناظر فني
آزادسازی اعتبارات پروژه توسط مركز اكتساب حوزه عتف(در صورت تأیید ناظر فنی)
نظر تخصصي ناظر فني مبني بر تعيين تكليف طرح (جاري، خاتمه و مختومه)
اعلام مختومگی طرح در صورت عدم تایید نتایج اجرای طرح توسط ناظر فنی
تکمیل فرآیند خاتمه‌یافتگی طرح در صورت تایید گزارش پیشرفت 100 درصدی توسط ناظر فني

## Slide 4
الزامات برنامه راهبری و حمایت از قراردادهای امکان‌سنجی اکتساب فناوری‌های نوظهور و بدیع
با شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری / مرکز رشد / مرکز نوآوری
الزامات انعقاد قرارداد امکان سنجی با شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری / مرکز رشد / مرکز نوآوری به شرح ذیل است:
2 میلیارد ریال سقف مبلغ قرارداد فقط به صورت ریالی اعلام گردد
اخذ گواهی سمتا توسط شرکت حداکثر ظرف 3 ماه بعد از انعقاد قرارداد
انعقاد حداکثردو قرارداد امکان‌سنجی اکتساب فناوری نوظهور و بدیع در بازه زمانی مشخص
12ماه حداکثر زمان اجرای قرارداد
اخذ مجوز انعقاد قرارداد امکان‌سنجی اکتساب فناوری‌های بدیع و نوظهور از حوزه عتف موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
چاپ و امضا قرارداد الزاما در 4 نسخه
تکراری یا موازی نبودن پیشنهادیه با سابقه پژوهشی کشور
متناسب و مورد نیاز نیروهای مسلح بودن پیشنهادیه
آزمایشگاه تحقیقاتی مجهز و متناسب با موضوع پیشنهادیه و تیم تحقیقاتی توانمند با سابقه پژوهشی متناسب
شرکت ارائه دهنده پیشنهادیه باید خصوصی باشد و لذا انعقاد قرارداد با شركت‌هاي فناور كه زيرمجموعه و یا تابعه سازمان‌هاي نیروهای مسلح (شركت‌هاي خصولتي / شركت‌هاي ثبت شده در سامانه مركز سمتا با عنوان "اقماري") باشند، امكان‌پذير نمي‌باشد.
تکمیل دقیق و شفاف فرم های 102 و 708 و ارسال برای بررسی در حوزه عتف موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
تمامی اعتبارات پژوهش به حساب پارک علم و فناوری / مرکز رشد / مرکز نوآوری واریز می‌گردد و اعتبارات مجری توسط ایشان کارسازی می‌گردد.